重庆市綦江区住房和城乡建设委员会

2023年保障性租赁住房项目计划

| 计划年度 | 类型 | 项目名称 | 总建筑面积（m2） | 套（间）数 | 开工年份 | 建成年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 保障性租赁住房 | 中南高科·綦江制造产业园-慧谷公寓 | 9604.2 | 232 | 2023年 | 2024年 |
|  |  | 重庆市綦江区奥源水晶城保障性租赁住房 | 51923.51 | 587 | 2023年 | 2025年 |
|  |  | 城投人才公寓专家公寓 | 22366 | 201 | 2023年 | 2024年 |
|  |  | 綦江区郭扶镇保障性租赁住房项目 | 727.86 | 30 | 2023年 | 2023年 |
|  |  | 綦江区卫生健康系统保障性租赁住房建设项目 | 10064 | 297 | 2023年 | 2024年 |