重庆市綦江区住房和城乡建设委员会

公(廉)租房建设情况表

| 序号 | 项目 名称 | 建设 单位 | 房源地址 | 建筑面积 | 房源套数 | 开工 时间 | 竣工时间 | 房源状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马家坡廉租房 | 原国土资源和房屋管理局 | 綦江区文龙街道通惠大道2号 | 19866 | 239 | 2008.7 | 2009.9 | 已配租使用 |
| 2 | 新山村廉租房 | 原国土资源和房屋管理局 | 綦江区古南街道康德支路1号附1、2、3号 | 3639.12 | 72 | 2009.7 | 2010.11 | 已配租使用 |
| 3 | 红星廉租房 | 原国土资源和房屋管理局 | 綦江区文龙街道天星大道208号 | 33301 | 557 | 2010.4 | 2011.9 | 已配租使用 |
| 4 | 三江廉租房 | 原国土资源和房屋管理局 | 綦江区三江街道雷园支路3、5号 | 7649.28 | 160 | 2009.11 | 2010.12 | 已配租使用 |
| 5 | 赶水客垫湾廉租房 | 原国土资源和房屋管理局 | 綦江区赶水镇客垫湾72、74、78号 | 5132.08 | 104 | 2009.11 | 2010.12 | 已配租使用 |
| 6 | 赶水适中街一期廉租房 | 原国土资源和房屋管理局 | 綦江区赶水镇川黔路56号 | 5379.5 | 112 | 2009.12 | 2010.13 | 已配租使用 |
| 7 | 赶水适中街二期廉租房 | 綦城开发建设有限公司 | 綦江区赶水镇川黔路62号 | 4944.48 | 96 | 2010.8 | 2012.2 | 已配租使用 |
| 8 | 东溪廉租房 | 原国土资源和房屋管理局 | 綦江区东溪镇新市场1、2、3号 | 14540 | 268 | 2009.12 | 2010.9 | 已配租使用 |
| 9 | 打通廉租房 | 原国土资源和房屋管理局 | 綦江区打通镇凤台路47号附1、2号,镇北路85号3-15,4-14,4-15，南路23号4-1,6-1,6-5 | 6212.51 | 111 | 2009.8 | 2011.3 | 已配租使用 |
| 10 | 石壕廉租房 | 原国土资源和房屋管理局 | 綦江区石壕镇新建路46号 | 5292.84 | 112 | 2009.12 | 2011.5 | 已配租使用 |
| 11 | 安稳廉租房（多层） | 原国土资源和房屋管理局 | 綦江区安稳镇安稳路3、5号 | 7329 | 100 | 2009.8 | 2011.6 | 已配租使用 |
| 12 | 中峰廉租房 | 原国土资源和房屋管理局 | 綦江区中峰镇中峰路13～31号 | 2616 | 48 | 2010.3 | 2011.4 | 已配租使用 |
| 13 | 桥河工业园区一期廉租房 | 綦城开发建设有限公司 | 綦江区古南街道桥河石桥路10号 | 19825.92 | 396 | 2010.1 | 2013.11 | 已配租使用 |
| 14 | 枣园廉租房 | 綦城开发建设有限公司 | 綦江区古南街道上升街20号 | 59318 | 1103 | 2011.7 | 2014.9 | 已配租使用 |
| 15 | 桥河工业园区二期廉租房 | 綦城开发建设有限公司 | 綦江区古南金福大道11号 | 42379.8 | 840 | 2011.12 | 2015.9 | 已配租使用 |
| 16 | 北渡公租房 | 綦城开发建设有限公司 | 綦江区古南街道北渡场47号 | 33303.77 | 493 | 2011.7 | 2014.8 | 已配租使用 |
| 17 | 工业园区公租房 | 綦城开发建设有限公司 | 綦江区古南金福大道12号 | 20252.48 | 384 | 2011.12 | 2015.9 | 已配租使用 |
| 18 | 东溪公租房 | 原国土资源和房屋管理局 | 綦江区东溪镇马头田路33号 | 25599 | 338 | 2015.3 | 2017.12 | 已配租使用 |